РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОКАМАЛИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

РЫБИНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2024                                      с.Новокамала                                                № 44-п

Об утверждении среднесрочной программы администрации Новокамалинского сельсовета «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети на территории Новокамалинского сельсовета на 2024-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь  Уставом администрации Новокамалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить среднесрочную программу администрации Новокамалинского сельсовета «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети на территории  администрации Новокамалинского сельсовета на 2024-2026 гг.» согласно приложению №1 к постановлению.

2. Утвердить реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети на территории  администрации Новокамалинского сельсовета  на 2024-2026 гг.» согласно приложению №2 к постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании «Новокамалинские вести».

Временно исполняющая полномочия

Главы Новокамалинского сельсовета                                             Астафьева Н.А.

Приложение №1

к Постановлению администрации

Новокамалинского сельсовета

от 28.06.2024г. № 44-п

Среднесрочная программа администрации Новокамалинского сельсовета

«Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети на территории Новокамалинского сельсовета на 2024-2026 гг.»

| Наименование среднесрочной программы администрации Новокамалинского сельсовета | «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети на территории Новокамалинского сельсовета на 2024-2026 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы администрации Новокамалинского сельсовета | Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»; Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации; Постановление администрации Новокамалинского сельсовета от 26.08.2013 № 46-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новокамалинского сельсовета, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель среднесрочной программы администрации Новокамалинского сельсовета | «Администрация Рыбинского района», «Администрация Новокамалинского сельсовета» |
| Соисполнители среднесрочной программы администрации Новокамалинского сельсовета | нет |
| Цели программы администрации Новокамалинского сельсовета | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задачи среднесрочной программы администрации Новокамалинского сельсовета | 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 1,0 км: 2025 год – 1,0 км; 2.Восстановление гравийного покрытия общей протяженностью 7,959 км: 2024 год – 7,959 км; 3.Восстановление грунтового покрытия общей протяженностью 13,58 км: 2024 год — 13,58 4. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 1,994 км: 2026 год – 1,994 км. |
| Этапы и сроки реализации среднесрочной программы администрации Новокамалинского сельсовета | Срок реализации: 2024 - 2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению среднесрочной программы администрации Новокамалинского сельсовета, в том числе по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию среднесрочной Программы представлен в приложении №2 |

Приложение №2

к Постановлению администрации

Новокамалинского сельсовета

от 28.06.2024г. № 44-п

Реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт асфальтобетонного покрытия и содержания улично-дорожной сети на территории Новокамалинского сельсовета  на 2024-2026 гг.».

| № п/п | Наименование объекта по содержанию УДС | Вид покрытия | Год выполнение работ | Протяженность, км | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Юности | гравий | 2024 | 0,3 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 2 | ул. Рабочая | гравий | 2024 | 0,35 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 3 | ул. Центральная | гравий | 2024 | 0,426 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 4 | ул. Суворова | грунт | 2024 | 0,5 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 5 | ул. Пролетарская | грунт | 2024 | 0,6 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 6 | ул.Советская | асфальто бетон | 2026 | 1,2 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
|  |  | гравий | 2024 | 0,347 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 7 | ул. Вокзальная | грунт | 2024 | 0,8 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 8 | ул. Щетинкина | асфальто бетон | 2026 | 0,349 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 9 | ул. Трактовая | асфальто бетон | 2026 | 0,445 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия |
| 10 | ул. Гагарина | грунт | 2024 | 0,725 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 11 | ул. Сибирская | гравий | 2024 | 2,221 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
|  |  | грунт | 2024 | 0,3 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 12 | ул. Заводская | гравий | 2024 | 0,4 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 13 | ул. Октябрьская | грунт | 2024 | 0,2 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 14 | ул. Зелёная | гравий | 2024 | 0,25 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 15 | ул. Трудовая | гравий | 2024 | 0,2 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
|  |  | грунт | 2024 | 0,15 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 16 | ул. Набережная | грунт | 2024 | 0,3 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 17 | пер. Камалинский | грунт | 2024 | 0,2 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 18 | ул. Школьная | гравий | 2024 | 1,269 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 19 | ул. Стаханова | гравий | 2024 | 0,3 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
|  |  | грунт | 2024 | 0,5 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 20 | ул. Шахтёрская | грунт | 2024 | 0,75 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 21 | ул. Болотная | грунт | 2024 | 0,6 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 22 | ул. 9 Мая | грунт | 2024 | 0,1 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 23 | ул. 70-лет Октября | гравий | 2024 | 0,696 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 24 | ул. Московская | грунт | 2024 | 0,5 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 25 | ул. Иркутская | грунт | 2024 | 0,5 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 26 | Подъезд к кладбищу | грунт | 2024 | 0,8 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 27 | Подъезд к свалке | грунт | 2024 | 0,2 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| с.Гмирянка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Зелёная | гравий | 2024 | 0,3 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
|  |  | грунт | 2024 | 0,7 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 2 | ул. Набережная | грунт | 2024 | 1,0 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 3 | ул. Лесная | грунт | 2024 | 0,37 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| с. Ивановка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Кача | грунт | 2024 | 0,7 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 2 | ул. Малиновка | гравий | 2024 | 0,25 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
|  |  | грунт | 2024 | 0,2 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 3 | Подъезд к кладбищу | грунт | 2024 | 0,3 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| д. Спасовка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Спасовская | грунт | 2024 | 0,3 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 2 | Подъезд к кладбищу | грунт | 2024 | 0,5 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| д. Воскресенка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | асфальтобетон | 2025 | 1 | Ремонт асфальтобетонного покрыти |
|  |  | грунт | 2024 | 0,285 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 2 | ул. Лесная | грунт | 2024 | 0,6 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 3 | Подъезд к кладбищу | грунт | 2024 | 0,2 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| д. Михалевка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная | гравий | 2024 | 0,7 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
|  |  | грунт | 2024 | 0,2 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |
| 2 | ул. Западная | гравий | 2024 | 0,2 | Грейдирование гравийного покрытия, отсыпка гравия |
| 3 | ул. Линейная | грунт | 2024 | 0,25 | Грейдирование грунтового покрытия, отсыпка грунта |

Временно исполняющая полномочия

Главы Новокамалинского сельсовета                                                 Астафьева Н.А